## Slide 1: PV-Modulportal
FH-Bielefeld, Campus Minden WS19/20
Rüffer, Vorwerk, Withöft, Zolkin

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Rollenverteilung
Teamarbeitsplan/Meilensteinplanung
Gantt-Diagramm
Anforderungen (Satzschablonen)
Usecasediagramm
Klassendiagramm
Sequenzdiagramm
Architektur
Mockups
Vorgehensmodell
Meilensteinplanung
Datenbankdesign

## Slide 3: Rollenverteilung
Projektleiter: Moritz Withöft
Dokumentationsmanager: Moritz Withöft
Schnittstellenmanager: Michelle Vorwerk
Frontend:
  Michelle Vorwerk
  Christiane Zolkin
  Moritz Withöft
Backend:
  Hannes Rüffer

## Slide 4: Meilensteinplanung I
Datum | Aufgabe
29.10. | Feinkonzept
05.11. | Einarbeitung in Komponenten
12.11. (Meilenstein 1) | Grundlayout für Modulübersicht & Moduldetail
19.11. | Modularer Aufbau auf Moduldetail-Seite
26.11. (Meilenstein 2) | Modulübersicht fertiggestellt
03.12. | Kommentarsektion fertig
10.12. (Meilenstein 3) | Suchkomponente fertig
17.12. | Visualisierung von Kennlinien

## Slide 5: Meilensteinplanung II
Datum | Aufgabe
01.01. | Modulübersichts-/Moduldetail-Seite fertig
07.01. | Software & Doku fertig
14.01. | Puffer
21.01. (Übergabe) | Projektbericht fertig
27.01. | Projektende

## Slide 7: Anforderungen in Satzschablonen I
Als User möchte ich eine Übersicht der am meisten gesuchten Module haben, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.
Als User möchte ich eine Übersicht der neuesten Module haben, um über Neuigkeiten informiert zu werden.
Als User erwarte ich eine Volltextsuche über alle oder eine Auswahl von Messwerte, um Tabellen zu durchsuchen.
Als User möchte ich auf der Startseite bereits die Suchleiste vorfinden, um direkt suchen zu können.
Als User möchte ich bei Klick in die Suchleiste eine Auflistung aller Hersteller vorfinden, um die Suche möglichst einfach zu haben.

## Slide 8: Anforderungen in Satzschablonen II
Als User möchte ich bei Texteingabe in die Suchleiste eine Auflistung aller passenden Module angezeigt bekommen, um schneller navigieren zu können.
Als Admin möchte ich ein Rechtesystem festlegen, um einen geregelten Datenzugriff zu gewährleisten.
Als angemeldeter User möchte ich Kennlinien hochladen können, um Daten vergleichen zu können.
Als angemeldeter User möchte ich zu Modulen Kommentare schreiben können, um mich mit anderen Nutzern austauschen zu können.
Als User möchte ich Kommentare zu Modulen einsehen können, um mir einen Überblick über die Meinungen zu verschaffen.

## Slide 9: Usecasediagramm

## Slide 10: Klassendiagramm

## Slide 11: Sequenzdiagramm

## Slide 12: Architektur
Backend
  Sprachen
    Java
  Architektur
    SmartMonitoring
    Backend (REST, JPA, Hibernate)
    PostgreSQL Datenbank
Frontend
  Sprachen
    HTML
    CSS
    JavaScript
  Architektur
    Komponenten von SWAC

## Slide 13: Architektur

## Slide 14: Mockup – Startseite

## Slide 15: Mockup – Modulsuche – Liste

## Slide 16: Mockup – Modulsuche – Suchergebnisse

## Slide 17: Mockup – Modulseite – Kennlinien

## Slide 18: Vorgehensmodell
Kanban mit Kanbanboard
Agile Planung
Flexibles Reagieren auf Änderungen
Paralleles Arbeiten
Einfachere Koordinierung

## Slide 19: Datenbankdesign
ModulTyp
  ID, Hersteller, Typ, Nennleistung, Zelltyp, Anzahl Zellen, Zellgroesse, Anzahl Zellstrings, SpannungMPP, Systemspannung, Leerlaufspannung, TK Leerlaufspannung, Strom im MPP, TK Leistung, Kurzschlussstrom, TK Kurzschlussstrom, Hoehe, Breite, Tiefe, Gewicht, Rahmung, Glasstaerke Front, Zeitstempel des Uploads, Bild
Kennlinie
  ID, ModulTyp ID, Spannung, Stromstärke
ModulTyp Suchanfragen, optional:
  Absolut (Feld in Modul)
  Relativ (Zwischentabelle, mit Zeitstempel Verweis)
Kommentar
  ID, Benutzer ID, ModulTyp ID, Zeitstempel des Uploads, Inhalt